**Проект «FindYourFriend»**

Члены команды:

Вовк Юлия

Змиевская Светлана

Тищенко Елена

Щербак Артём

Мартыненко Игорь

Кипаренко Александр

Группа ПИ-12-6

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Назва етапів курсової роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітки |
| 1 | Аналіз предметної області, Business Rules, Vision and Scope | 02.02 – 14.02 | Виконано |
| 2 | Постановка задачі | 15.02 – 20.02 | Виконано |
| 3 | Проектування | 21.02 – 15.03 | Виконано |
| 4 | Програмна реалізація | 16.03 – 30.04 |  |
| 5 | Тестування програми | 1.05 – 10.05 |  |
| 6 | Оформлення пояснювальної записки | 11.05 – 15.05 |  |
| 7 | Захист проекту | 20.05 |  |